SPRINT OPERACIONAL  •  03 A 07 DE AGOSTO DE 2026

# Relatório diário da sprint

Obrigações, documentos, robô local, calendário operacional e entregas por e-mail/WhatsApp

## Grow Finance Hub

Documento editável consolidado a partir do planejamento semanal e das implementações, diagnósticos e validações realizadas durante a sprint.

RESULTADO DA SEMANA A sprint evoluiu de um fluxo fragmentado de obrigações para uma cadeia operacional integrada: regra de geração centralizada, instância vinculada à tarefa, leitura e classificação documental, calendário operacional, envio por links seguros e automação local com rastreabilidade.

| Período | 03/08/2026 a 07/08/2026 |
| --- | --- |
| Escopo | Dias 1 a 5 do planejamento da sprint |
| Produto | Grow Finance Hub |
| Natureza | Relatório técnico e gerencial editável |

# 1. Visão executiva da sprint

O planejamento da semana foi organizado em cinco frentes encadeadas. O trabalho começou pelo entendimento do domínio e das decisões de arquitetura, avançou para as regras de obrigação, consolidou o reconhecimento documental e o robô local, reformulou o calendário como instrumento operacional e terminou com a integração de entrega por WhatsApp, e-mail e links seguros.

LEITURA DO STATUS Os status abaixo refletem o estado real após as implementações desta semana, substituindo o status inicial “Não iniciado” do planejamento. Itens marcados como concluídos com acompanhamento possuem fluxo funcional, mas ainda requerem observação em produção e ampliação da cobertura de cenários reais.

## Resumo por dia

| Dia | Foco | Principal resultado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapeamento e decisões | Fluxo oficial definido: obrigação → instância → tarefa → calendário → documento → entrega. | Concluído |
| 2 | Regras de obrigação | Motor centralizado, competência/vencimento coerentes e geração fixada no dia 25. | Concluído |
| 3 | Documentos e robô | Leitura por conteúdo/modelo, correção manual, robô de pasta e ciclo seguro de arquivos. | Em validação |
| 4 | Calendário operacional | Visão diária de obrigações e tarefas com agrupamento, status e abertura lateral. | Concluído |
| 5 | WhatsApp e fechamento | Envio automático pelos canais cadastrados, links seguros, auditoria e idempotência. | Em validação |

## Entregas transversais

Integração de dados: obrigações, instâncias, tarefas, calendário, arquivos e tentativas de envio passaram a compartilhar vínculos rastreáveis.

Experiência operacional: telas de catálogo, lista de entregas e páginas de clientes receberam filtros, colapsos e acesso direto às tarefas/documentos.

Segurança e auditoria: documentos passaram a ser enviados por links temporários, com registro de acesso, canal, destinatário e identificador do provedor.

Automação local: o robô monitora a pasta de entrada, lê PDFs, envia ao backend e remove somente após confirmação; falhas permanentes são isoladas.

Confiabilidade: foram introduzidos deduplicação, reprocessamento controlado, idempotência e testes automatizados dos fluxos críticos.

DIA 1  •  03/08/2026

# Mapeamento e decisões

## Objetivo planejado

Entender o fluxo atual e fechar o fluxo oficial da sprint.

| Concluído | O fluxo dono da regra foi identificado e as responsabilidades entre obrigação, instância, tarefa, documento, calendário e entrega foram separadas. |
| --- | --- |

## Planejamento original

Revisar cadastro da obrigação, documento esperado, vínculo com empresa, geração de tarefa, anexo, leitura do robô, envio ao cliente e baixa; separar regra válida do legado e validar exemplos reais como folha, FGTS, PGDAS, IRPJ/CSLL e recibo de salário.

## Trabalho realizado

Modelo operacional definido: a obrigação funciona como cadastro/regra; a instância representa a competência; a tarefa concentra o trabalho; o calendário exibe o vencimento; o documento é associado à instância e à tarefa; a entrega registra a comunicação.

Padrões editáveis: obrigações padrão do sistema foram liberadas para ajustes pontuais com comportamento equivalente às cadastradas manualmente.

Origem correta das tarefas: tarefas geradas por obrigações deixaram de usar a identificação genérica de criação interna e passaram a ser reconhecidas como originadas de obrigações.

Vínculos entre artefatos: foi consolidada a relação entre obrigação, instância, tarefa e marcação no calendário, evitando três estados independentes para o mesmo trabalho.

Documento no andamento: quando o robô reconhece e vincula um arquivo à obrigação, o documento também passa a constar no andamento da tarefa correspondente.

Transição para revisão: o recebimento do documento direciona a obrigação para a etapa de revisão, preservando o fluxo operacional após o upload.

Página do cliente: obrigações ativas e competências concluídas ou pendentes passaram a ser apresentadas no contexto do cliente, com acesso mais direto às tarefas e entregas.

## Decisões técnicas e de produto

O status operacional da obrigação deve ser derivado prioritariamente da tarefa/instância, evitando controles paralelos no calendário.

Sincronização, deduplicação e automações devem residir no backend responsável, e não apenas em filtros ou efeitos do frontend.

Documento esperado (modelo cadastrado) e documento efetivamente enviado são entidades distintas; o primeiro orienta reconhecimento, o segundo compõe a execução e a entrega.

Históricos técnicos extensos não devem poluir a visão operacional principal; permanecem disponíveis em áreas apropriadas de auditoria.

## Critério de aceite e evidências

Existe uma definição clara do fluxo que permanece no sistema e das responsabilidades de cada componente.

A tarefa pode ser aberta diretamente a partir do calendário e da lista de competências.

A tela do cliente distingue vínculos ativos de histórico de competências e entregas.

Consultas de obrigações foram revisadas para buscar apenas o recorte necessário no backend, reduzindo filtragem pesada no frontend.

## Pendências e recomendações

Formalizar o diagrama do domínio e a matriz de estados como documentação permanente do projeto.

Adicionar testes de contrato para impedir que uma mudança de UI recrie estados paralelos entre tarefa, instância e calendário.

DIA 2  •  04/08/2026

# Regras de obrigação

## Objetivo planejado

Corrigir e centralizar competência, vencimento e geração de tarefas.

| Concluído | As regras foram centralizadas e o motor de geração passou a utilizar o dia fixo 25, com competência e vencimento derivados de forma consistente. |
| --- | --- |

## Planejamento original

Validar mês base anterior e vigente, dia fixo, dia útil, periodicidades mensal, trimestral e anual, múltiplas datas anuais, geração no dia 27, deduplicação e vínculo por regime tributário.

## Trabalho realizado

Motor único de geração: a geração automática foi consolidada no dia 25 de cada mês, substituindo caminhos concorrentes e reduzindo divergências.

Competência centralizada: o cálculo passou a respeitar mês base anterior ou vigente conforme a regra da obrigação, com competência reutilizada por instância, tarefa e calendário.

Vencimentos: foram revisadas regras de dia fixo, dia útil e periodicidades mensal, trimestral e anual, incluindo cenários com múltiplas datas anuais.

Deduplicação: a criação automática passou a reaproveitar/identificar a combinação de cliente, obrigação e competência para impedir tarefas e instâncias duplicadas.

Regime tributário: obrigações padrão são vinculadas e mantidas conforme o regime do cliente, preservando a possibilidade de edição pontual.

Terminologia na página do cliente: “Vigência inicial” foi substituído por “Mês de vinculação”, deixando claro que a data representa a entrada da obrigação no cadastro do cliente.

Filtro mensal: o histórico de competências recebeu seleção por mês, permitindo consultar períodos anteriores sem carregar ou misturar todas as instâncias.

## Validações executadas

Comparação entre obrigações ativas do cliente e instâncias efetivamente geradas por competência.

Conferência de tarefas mensais com competência e vencimento coerentes.

Separação visual entre vínculos permanentes da obrigação e ocorrências mensais no histórico.

Revisão do comportamento de tarefas geradas por obrigação para manter sua origem e seu vínculo operacional.

## Critério de aceite

ACEITE ATENDIDO Obrigações mensais, anuais e baseadas em dia útil geram tarefa/instância com competência e vencimento coerentes, sem depender de múltiplos motores de geração.

## Pendências e recomendações

Criar uma suíte de cenários de borda para feriados municipais/estaduais, fevereiro, anos bissextos e mudança de regime no meio da competência.

Registrar versão da regra usada na criação de cada instância para facilitar auditoria futura.

DIA 3  •  05/08/2026

# Documentos e robô

## Objetivo planejado

Melhorar o reconhecimento dos documentos esperados.

| Concluído com acompanhamento | O fluxo está operacional e foi validado com PDFs reais; por envolver modelos variados, OCR, pasta local e integrações externas, permanece em observação controlada. |
| --- | --- |

## Planejamento original

Revisar PDFs reais, cadastrar modelos, marcar áreas de CNPJ e competência, testar upload e corrigir identificação de obrigação, cliente e competência, evitando dependência do nome do arquivo.

## Central de documentos e modelos

Modelo documental: o documento esperado cadastrado na obrigação passou a funcionar como referência para identificar tipo documental e campos relevantes.

Áreas marcadas: foram estruturadas zonas de leitura para CNPJ e competência, com evidências de reconhecimento e possibilidade de correção manual.

Leitura por conteúdo: a identificação utiliza texto extraído, CNPJ, competência, família documental e referência cadastrada; o nome do arquivo não é usado como decisão principal.

Competência corrigida: o recibo de salário inicialmente confundia a data de admissão (11/2025) com a referência Julho/2026; o ranking e o reprocessamento foram ajustados para considerar 07/2026.

Rota determinística: quando CNPJ, competência, família documental e uma única instância elegível concordam, o arquivo pode ser vinculado automaticamente mesmo com assinatura estrutural antiga do modelo.

Revisão humana: casos sem CNPJ, com ambiguidade, divergência de família ou mais de uma instância permanecem bloqueados para correção manual.

## Robô local de pasta

Instalação simplificada: foi disponibilizado fluxo de instalação/inicialização pelo frontend da Central de Documentos e scripts de execução no Windows.

Monitoramento: o robô acompanha a pasta C:\Grow\Entrada-eContinuo, autentica-se no Supabase, extrai texto do PDF e registra o documento no backend.

Ciclo seguro: o PDF é removido somente depois da confirmação remota de processamento; falhas definitivas são destinadas à pasta nao_processado.

Reaparecimento: um arquivo recolocado na pasta volta à fila mesmo que preserve nome, tamanho e data de modificação.

Estado local: entradas já ausentes não são reprocessadas, eliminando erros ENOENT e falsas tentativas após remoção.

Nova submissão: cada nova colocação na pasta recebe um identificador próprio, permitindo diferenciar reenvio intencional de uma retentativa técnica.

## Confiabilidade e validação

Deduplicação do hash deixou de reutilizar indefinidamente classificações antigas em revisão; arquivos pendentes podem ser reavaliados após melhoria do extrator/modelo.

Foram adicionadas chaves de idempotência para evitar múltiplos envios quando a mesma submissão sofre retentativa.

O arquivo de teste foi reconhecido como Recibo de Salário, CNPJ 26.141.427/0001-01 e competência 07/2026, vinculado à instância única e processado automaticamente.

A bateria crítica de robô e entrega atingiu 18 testes automatizados aprovados após as correções desta frente.

## Critério de aceite

ACEITE FUNCIONAL O robô identifica o documento por conteúdo e regras cadastradas, não sugere automaticamente uma obrigação quando há conflito e preserva o arquivo local enquanto o processamento/entrega não for confirmado.

## Riscos e próximos passos

Ampliar a biblioteca de PDFs reais por obrigação e fornecedor de software contábil.

Medir precisão por campo e modelo, mantendo amostras aprovadas e falsos positivos para evolução do limiar.

Adicionar telemetria visível do robô no frontend: último ciclo, arquivo atual, motivo de revisão e resultado por canal.

DIA 4  •  06/08/2026

# Calendário operacional

## Objetivo planejado

Reformular o calendário como visão de controle das obrigações.

| Concluído | O calendário passou a combinar vencimentos de obrigações e tarefas comuns, com agenda diária, agrupamento e navegação operacional. |
| --- | --- |

## Planejamento original

Mostrar vencimentos por data, agrupar obrigações em colapsos, listar empresas dentro de cada obrigação, exibir status visual e manter tarefas comuns do dia separadas.

## Trabalho realizado

Visão mensal e agenda diária: o calendário destaca dias com eventos e obrigações; a seleção de uma data atualiza a agenda com os itens correspondentes.

Hierarquia operacional: obrigações são agrupadas por tipo e podem ser expandidas para exibir clientes/empresas e situação de cada competência.

Separação de natureza: tarefas comuns do dia permanecem separadas das obrigações, evitando que atividades avulsas sejam confundidas com entregas recorrentes.

Status visual: os itens apresentam estado operacional, cliente, obrigação e vencimento, tornando atrasos e pendências identificáveis sem abrir várias telas.

Abertura da tarefa: ao clicar em uma tarefa/registro operacional no calendário, o menu lateral da tarefa é aberto para consulta e atualização.

Composição da tela: a disposição entre calendário e agenda foi invertida conforme o feedback visual, priorizando a leitura operacional desejada.

## Integração com demais módulos

O calendário usa a mesma instância/tarefa gerada pela obrigação; não cria um terceiro controle de status.

A conclusão e o andamento refletem o estado operacional compartilhado com Kanban, lista de entregas e página do cliente.

A consulta foi orientada ao intervalo mensal/dia selecionado para evitar carregar todo o histórico e filtrar no navegador.

## Critério de aceite

ACEITE ATENDIDO A visão permite identificar o que vence no dia por obrigação, cliente e status, preservando a distinção entre obrigações e tarefas comuns.

## Recomendações

Adicionar filtros persistentes por setor, responsável e status diretamente na agenda.

Criar indicadores de carga diária/semanal e alertas de concentração de vencimentos.

Validar acessibilidade de cores e navegação por teclado nos colapsos e no painel lateral.

DIA 5  •  07/08/2026

# WhatsApp, legado e fechamento

## Objetivo planejado

Validar integração, remover legado e preparar o fechamento da sprint.

| Concluído com acompanhamento | E-mail e WhatsApp utilizam a configuração da obrigação e o mesmo fluxo auditável de links; o monitoramento inicial em produção continua recomendado. |
| --- | --- |

## Planejamento original

Testar vínculo obrigação/tarefa/cliente no WhatsApp, revisar envio piloto, remover funções antigas, testar o fluxo ponta a ponta e preparar o resumo da sprint.

## Configuração e envio multicanal

Canal pré-configurado: a escolha não ocorre no momento do envio. As caixas de e-mail e WhatsApp ficam cadastradas na obrigação; se ambas estiverem habilitadas, ambos os canais são acionados.

Número de produção: o destino foi corrigido para usar o telefone válido do cliente com DDD, resolvendo o número +55 51 99861-2360 em vez do campo WhatsApp corrompido/teste.

Fluxo equivalente: e-mail e WhatsApp usam o mesmo documento vinculado, link seguro, histórico de tentativa, destinatário e identificador retornado pelo provedor.

Links seguros: o PDF não é anexado diretamente; o cliente recebe URL curta/segura que direciona à página do documento, com token temporário e trilha de acesso.

Leitura do cliente: o histórico registra quando o link é acessado e por qual canal/meio, apoiando auditoria e acompanhamento de entrega.

## Conteúdo das mensagens

O e-mail foi simplificado para um formato padrão, sem cartões ou layouts ornamentais.

O texto do link usa o nome da obrigação cadastrada, e não o nome técnico do arquivo PDF.

O link aparece como “Clique aqui” no HTML do e-mail e como URL curta no WhatsApp, respeitando limitações do canal.

A frase “Documentos disponíveis por 30 dias” e seu equivalente textual foram removidos de e-mail e WhatsApp, mantendo os links funcionais.

## Correções do fluxo da pasta para entrega

Problema identificado: o arquivo podia ser classificado e removido da pasta porque o backend tratava uma entrega anterior da mesma instância como sucesso da nova submissão, sem gerar uma nova mensagem.

Separação de eventos: uma nova colocação na pasta passou a ser distinguida de uma retentativa do mesmo processamento por um submissionId persistente.

Reenvio intencional: uma nova submissão pode reenviar pelos canais configurados mesmo que a competência já possua entrega anterior.

Idempotência: retentativas da mesma submissão usam chaves específicas por canal, reduzindo o risco de e-mails ou WhatsApps duplicados em caso de falha de rede.

Confirmação antes da remoção: o estado local é persistido e o PDF só é excluído depois de o backend confirmar a conclusão do fluxo.

Status final: após o envio, job, documento e publicação passam a registrar comunicação enviada/publicada, evitando sucesso aparente com comunicação pendente.

## Validações realizadas

Envios de e-mail registrados com identificador SMTP/provedor e destinatário configurado.

Envios de WhatsApp registrados com wamid retornado pela Meta e número de produção resolvido.

Testes automatizados cobrem canais configurados, links seguros, ciclo do arquivo, deduplicação e idempotência.

A Edge Function de entrega e o robô instalado foram atualizados e reiniciados após as correções.

## Critério de aceite

ACEITE FUNCIONAL O fluxo pode ser apresentado do início ao fim: obrigação e competência identificadas, tarefa/instância vinculadas, documento processado, canais cadastrados acionados, links auditáveis gerados e arquivo local removido somente após confirmação.

## Pendências de fechamento

Executar uma bateria assistida com clientes e competências inéditas para validar que cada nova submissão gera exatamente um envio por canal.

Acompanhar erros do provedor de WhatsApp, janela de atendimento e eventuais exigências de template aprovado para mensagens iniciadas pela empresa.

Revisar e remover definitivamente rotas/funções legadas após confirmar ausência de consumidores em produção.

# 2. Consolidação da sprint

A semana entregou uma base operacional significativamente mais coesa. O ganho principal não foi apenas visual: as regras e os artefatos foram conectados no backend, permitindo que uma obrigação gere e acompanhe sua competência por meio de uma tarefa, receba documentos identificados, apareça no calendário e finalize com comunicação auditável.

## Principais ganhos

Menos duplicidade de estado e menor risco de divergência entre calendário, tarefa e obrigação.

Maior rastreabilidade desde o cadastro da regra até a leitura do documento e o acesso do cliente.

Operação mais rápida por meio de filtros, colapsos, painéis laterais e contexto na página do cliente.

Automação local com comportamento compreensível para o usuário: arquivo presente significa pendente; arquivo removido significa processamento confirmado.

Base para evolução segura por meio de validação humana, logs, status persistidos e testes automatizados.

## Recomendações para a próxima sprint

Observabilidade: Criar painel do robô e dos envios com métricas de processamento, revisão, falha por canal e tempo médio.

Qualidade documental: Expandir amostras reais, aprovar versões de modelos e acompanhar precisão de CNPJ, competência e tipo.

Regressão operacional: Adicionar testes ponta a ponta para obrigação → instância → tarefa → documento → e-mail/WhatsApp → acesso.

Governança de legado: Catalogar consumidores das rotas antigas, definir janela de desativação e remover código após monitoramento.

Experiência do usuário: Exibir feedback explícito do resultado de cada canal antes de remover o arquivo local ou concluir a entrega.

## Conclusão gerencial

SÍNTESE Os cinco focos planejados foram trabalhados e produziram entregas funcionais. Dias 1, 2 e 4 podem ser considerados concluídos. Dias 3 e 5 também possuem fluxo funcional, mas devem permanecer em acompanhamento até completar uma rodada maior de documentos e entregas inéditas em produção.