RELATÓRIO DA SPRINT

Grow Finance Hub

Período consolidado até 06 de agosto de 2026

Obrigações  |  Documentos e robô  |  Calendário operacional

Documento interno de acompanhamento técnico e operacional

# 1. Resumo executivo

A sprint avançou em três frentes principais: regras e geração das obrigações, documentos e reconhecimento pelo robô e calendário operacional.

O fluxo de obrigações está mais centralizado, auditável e seguro. O robô deixou de depender do nome do arquivo, passou a trabalhar com modelos validados e correção manual rastreável. O calendário foi transformado em uma visão operacional agrupada por vencimento, obrigação e cliente.

Estado geral: núcleo funcional implementado e validações automatizadas aprovadas. Permanecem como etapas de encerramento a homologação visual com usuário autenticado, a validação com documentos reais e a organização do conjunto local em commit e push.

## Visão consolidada

| Frente | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Motor de geração | Implementado | Geração mensal centralizada no dia 25. |
| Regras de competência | Implementado | Cenários principais cobertos; requer homologação ampla. |
| Documentos e robô | Implementado | Modelo seguro ativo, aguardando amostras reais. |
| Lista de entregas | Implementado | Fluxo de documento, envio e acesso centralizado. |
| Calendário operacional | Implementado | Agenda por período, obrigação e cliente. |
| Homologação final | Pendente | Validar sessão autenticada e dados reais. |
| Commit e push | Pendente | Alterações atuais ainda estão no working tree. |

# 2. Regras e geração de obrigações

## Entregas realizadas

Centralização da geração mensal com dia fixo definido como 25 de cada mês.

Tratamento de competência anterior e vigente.

Revisão de vencimentos por dia fixo, dia útil, periodicidade mensal, trimestral, anual e múltiplas datas anuais.

Inclusão de feriados brasileiros para o cálculo de dias úteis.

Deduplicação de competências e tarefas, com preservação do vínculo por regime tributário.

Separação entre instância da obrigação, tarefa operacional e representação no calendário.

Remoção de eventos redundantes do calendário e correção da origem visual das tarefas.

Abertura da tarefa operacional diretamente a partir do calendário.

## Resultado operacional

A instância permanece como registro central da competência. A tarefa controla a execução e o calendário representa o vencimento. Essa estrutura reduz caminhos paralelos de atualização e facilita auditoria, deduplicação e manutenção da regra de negócio.

# 3. Documentos e robô

## Reconhecimento seguro

O nome do arquivo deixou de participar da identificação do documento.

CNPJ e competência são extraídos do conteúdo do PDF.

As áreas marcadas no documento-modelo orientam a leitura e são obrigatórias para automação.

Modelos possuem versão e estados: rascunho, em validação, aprovado e inativo.

Somente modelos aprovados podem vincular documentos automaticamente.

A aprovação automática exige pelo menos cinco validações, quatro acertos e nenhum falso positivo.

Alterações de áreas ou reprocessamento incrementam a versão e reiniciam a validação.

## Correção manual e auditoria

A correção manual atualiza cliente, obrigação, competência, instância e tarefa operacional.

Toda correção exige justificativa e preserva a leitura original.

A mesma amostra não pode ser contabilizada repetidamente nas métricas do modelo.

Documento validado segue para o andamento da tarefa e a obrigação segue para revisão.

A interface apresenta cobertura dos modelos, evidências, acertos e falsos positivos.

## Situação atual

Há somente um documento-modelo cadastrado. Ele possui as áreas necessárias, mas permanece em validação. Até atingir a amostragem mínima, os documentos relacionados devem passar por revisão manual. Essa trava reduz o risco de associações incorretas.

# 4. Central e entrega de documentos

Lista de entregas criada como visão simplificada das obrigações.

Filtros por cliente, setor, competência, status e período.

Obrigações expansíveis com protocolo, destinatário, documento e envio.

Envio simplificado a partir do arquivo anexado, mantendo atualização de instância, tarefa e andamento.

Envio ao cliente por link, sem anexar diretamente o PDF.

Registro de acesso com data, meio, cliente e documento.

Lista de entregas replicada na página do cliente.

Separação explícita entre documento esperado e documento efetivamente enviado.

# 5. Calendário operacional

## Visão e priorização

Agenda operacional mensal ou do dia, sem exigir a abertura individual de cada data.

Hierarquia por data, obrigação e cliente/competência.

Grupos críticos iniciam abertos e empresas são ordenadas por criticidade.

Indicadores de itens em aberto, atrasados, concluídos e em revisão.

Filtros por período, setor, status, obrigação, cliente, CNPJ e somente atrasadas.

Colaboradores permanecem restritos ao próprio setor.

Instâncias canceladas ou substituídas são excluídas da visão.

Tarefas comuns e eventos permanecem separados das obrigações.

Clique em uma competência abre sua tarefa operacional.

## Otimização do banco

Foram criados índices específicos para eventos por organização/data/setor, tarefas por organização/vencimento/setor/status e instâncias ativas por organização/vencimento/status/obrigação. As consultas passaram a limitar o conjunto por organização, mês e filtros estruturados.

# 6. Outras melhorias incluídas

Chat interno ampliado e alinhado visualmente ao módulo de WhatsApp.

Separadores de mensagens para hoje, ontem e datas anteriores.

Menu de obrigações reorganizado em Central de documentos, Catálogo e Lista de entregas.

Obrigações e histórico acessíveis na página do cliente.

Integração mais clara entre calendário, tarefa e instância.

# 7. Qualidade e validações

| Frente | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Testes automatizados | Implementado | 42 arquivos e 137 testes aprovados. |
| Análise estática | Implementado | ESLint concluído sem erros. |
| Build de produção | Implementado | Compilação Vite concluída. |
| Supabase | Implementado | Migrações recentes, função e índices aplicados. |
| Verificação de rota | Implementado | Sem overlay do Vite; login protege a rota. |
| Homologação autenticada | Pendente | Requer sessão real e dados operacionais. |

# 8. Pontos pendentes e riscos

## Homologação funcional

Validar o calendário com usuário autenticado e dados reais.

Confirmar a abertura lateral das tarefas em todos os estados.

Validar responsividade e filtros combinados com grande volume.

Confirmar o cálculo de atraso nas datas reais da operação.

## Validação do robô

Cadastrar mais documentos-modelo e validar pelo menos cinco documentos reais por modelo.

Registrar falsos positivos e correções.

Testar diferentes formatos de PDF e documentos digitalizados com OCR.

## Organização do código

O diretório possui um volume significativo de alterações ainda não commitadas, incluindo novas migrações, testes, componentes e funções. Alterações anteriores e atuais estão misturadas no mesmo working tree.

# 9. Próximos passos recomendados

Separar arquivos temporários e resultados de verificação.

Revisar o diff final e confirmar o escopo de cada frente.

Executar homologação autenticada do calendário e da central de documentos.

Validar documentos reais no fluxo do robô.

Criar commits organizados por frente ou um commit consolidado aprovado.

Fazer push e executar a verificação de deploy.

Registrar evidências finais e encerrar formalmente a sprint.

# 10. Conclusão

A sprint consolidou a base operacional das obrigações: geração previsível, tarefa como controle de execução, documentos rastreáveis, reconhecimento protegido por validação e calendário orientado a vencimentos. O risco técnico principal deixou de ser a ausência de estrutura e passou a ser a necessidade de homologação com volume e documentos reais.

Com a conclusão das validações pendentes, organização dos commits e publicação final, o conjunto estará pronto para encerramento e acompanhamento por métricas operacionais.